# 工作周报 - 第36周 (2026-08-29 至 2026-09-04)

## 一、本周工作内容

### （一）产品类

1. 知途好课对接

- 与采购部、招标公司初步沟通需求采购框架事宜（公开询比、400万框架），完成数算一体化专题材料修改、创课助教行动方案初稿

- 参与教育厅AI项目方案讨论，同步推进项目共识对齐

- 与数研院沟通战略合同、token合同与采购事宜

- 完成框架采购需求说明编制：确定公开询比采购方式、总框架400万以内、按订单分批下单、期限1年可续签；明确三类课程单价（基础13,400元/门、强化31,866元/门、运行增购6,666元/门）及后向采购分成口径（电信10%、数研15%）

- 产品功能要求由3条扩充至12条（新增AI备课助手、AI助教与智能体、作业智能批阅、学情分析等）

- 完成集中采购方案文档编制

- 完成数算一体化专题发言材料修改与排版

- 制作专题模板-0902版PPT，并基于该模板生成"创课助教行动"PPT，规划AI创课融合交付路径：短期8-10月AI通识课+TA融合交付、教师工作坊≥15校、AI创课大赛；中期SKILL生态激励、校企AI实训基地≥5个

- 已开学生演示账号，教师/教研等权限待开

- 知途好课Demo视频制作（平台介绍+AI创课演示+精简版三段视频，含字幕）

2. 职教平台

- 跟踪职教平台数据治理本年度落单项目进展情况

- 福建船政交通职业学院数据质量监测项目终验

- 泉州幼儿师范高等专科学校、福建船政交通职业学院、宁德职业技术学院有望今年成单

3. AI阅卷：本周无进展

4. 文曲智阅：本周无进展

5. XC实验室：本周无进展

6. 数算一体化平台

- 完成专题发言材料修改排版

- 知途好课Demo视频三段制作完成

### （二）项目支撑

1. 福大农大知途项目

- 内部流程找统筹营销，解决方案初步确认项目内容

2. 龙岩闽西职业项目

- 人工智能基础教学实训室与智能计算中心进展跟踪

- 协同输出《闽西职业技术学院人工智能基础教学实训室与智能计算中心建设方案及报价清单》

3. 闽大项目

- 战略合同修改，双方达成初步共识

- 驾驶舱上线，项目进度跟进

- 完成先进制造学院智能制造实训平台校企合作专项论证报告多版本修改（含TeleAgent版、workbuddy版、20260824版，融入5G专网、数字孪生等行业数据）

- 完成与中国电信战略合作框架协议修改稿

4. 巡考项目

- 初验跟进，魏老师提出需补充算法

5. 团省委

- 行短历史使用查询等账单相关事项协调

### （三）其他

- 完成7月OKR重点项目自报及地市支撑月报编制

- 完成福建高校三项工作资源与费用测算

## 二、下周工作计划

### （一）产品类

1. 数算一体化平台

- 上线后测试，目标客户使用，历史客户迁移情况初步了解

2. 知途好课

- 明确数研下一步采购的对接人、采购方案，着手采购事宜

3. 职教平台

- 持续跟踪，形成对翼智工作标准考核

4. AI+教育行动方案

- 逐步推进

5. 5G定制网

- 上会推进

### （二）项目支撑

1. 福大农大知途项目

- 明确内部流程，开启推进

2. 闽大项目

- 跟进四个项目的具体进展和堵点，约客户

3. 巡考项目

- 跟进初验及算法补充事宜

4. 闽西职业技术学院

- 跟进建设方案及报价清单后续推进

### （三）其他

- 团省委账单事项后续跟进

- 福建高校三项工作资源与费用测算完善